TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2013/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato represenatada pelo seu Presidente, Sr. Estanislau Steck, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF nº 052.632.518-66, residente e domiciliado na Rua Recanto dos Ipês, nº 261, bairro do Leitão, Louveira/SP, doravante designada como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa POTIVIAS DE OBRAS VIÁRIAS LTDA.; com sede a Avenida Duque de Caixas nº 76 – Andar 2 – Sala 305, Ribeira, Natal – RN, inscrita no CNPJ/MF nº 09.658.964/0001-23 e com filial a Rua Catharina Signori Vicentin, nº 88, Cidade Universitária, Campinas – SP, neste ato representada por seu procurador, José Nilson Praxedes, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 22.781.536-1 e inscrito no nº 137.648.548-63, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

Cláusula 1ª – DO PRAZO

O prazo para conclusão dos serviços objeto do presente contrato fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos trabalhos.

Cláusula 2ª - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original e modificações através do Termo de Aditamento.

## Cláusula 3ª - DA VIGÊNCIA

O presente aditamento vigorará a partir de 20 de abril de 2014.

Cláusula 4ª - DO SUPORTE LEGAL

O presente aditamento é firmado com base no artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

Louveira, 10 de Abril de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

ESTANISLAU STECK

Presidente - CONTRATANTE

# EMPRESA POTIVIAS DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

# CONTRATANTE - José Nilson Praxedes

1.___________________________________________

Nome: Marcelo Silva Souza

RG 32.068.986-4

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709